La estructura de trabajo

Sistema de gimnasio

Modulo de socios

-analizar la información disponible

-diseño del sistema

-diseño de la base de datos

-deseño de la interfaz de usuario

-realizar pruebas de funcionalidad

-correcciones del modulo

Modulo de gestión de clases

-analizar los requerimientos

-diseño de la base de datos

-diseño de la interfaz

-creacion de la funcionalidad de registros

-realizar pruebas del sistema

-capacitacion del personal

-correciones del sistema

Modulo reserva de instalaciones

-analizar los requerimientos

-diseño de la base de datos

-diseño de la interfaz

-creacion de la funcionalidad de reservas

-realizar pruebas del sistema

-correciones y ajustes del sistema

Modulo de gestión de accesos

-analizar los requerimientos

-diseño de la base de datos

-diseño de la interfaz

-implementacion del modulo en entorno de produccion

-realizar pruebas del sistema

-correciones y ajustes del sistema

-atencion de requerimientos post-implementacion

Modulo de gestión de personal

-analizar los requerimientos

-diseño de la base de datos

-diseño de la interfaz

-creacion de la funcionalidad para agregar nuevo personal

-implementacion de la funcionalidad para asignar tareas y horarios

-realizar pruebas del sistema

-correciones y ajustes del sistema

-atencion de requerimientos post-implementacion

Modulo de gestión de pagos

-analizar los requerimientos

-diseño de la base de datos

-diseño de la interfaz para la interfaz de usuario para la gestión pagos

-implementacion de la funcionalidad para procesar los pagos, también con pagos externos

-realizar pruebas del sistema

-correciones y ajustes del sistema

Modulo para reportes y estadísticas

-analizar los requerimientos

-diseño de la base de datos

-diseño de la interfaz para la generación y visualización de informes y estadisticas

-creacion de la funcionalidad para generar informes estándar, como informes fianancieros

-implementacion para crear informes personalizados

-desarrollo de funcionalidad para visualizar graficos y tablas dinamicas

-realizar pruebas del sistema

-correciones y ajustes del sistema